Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

„Wdrożenie wraz z instalacją i konfiguracją systemu do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ruchu chorych i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Budowa kujawsko-pomorskiego systemu

udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap.

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka

dostępność i jakość e-usług publicznych.

- Cel realizacji

Celem realizacji zamówienia jest wdrożenie repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze sprawozdawczością zdarzeń medycznych oraz systemu ruchu chorych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku oraz dostawa sprzętu komputerowego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja, oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, sprawozdawczości zdarzeń medycznych i ruchu chorych wraz z dostawą oraz konfiguracją niezbędnych do jej działania zasobów sprzętowych, oprogramowania narzędziowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

- Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

  - Przeprowadzenie szkoleń oraz asysty wdrożeniowej wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ.

- Dostawa sprzętu komputerowego wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ.

- W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonego oprogramowania i sprzętu Zamawiający wymaga:

  - Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia.

  - Rekonfiguracji posiadanego środowiska przetwarzania danych na potrzeby Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Sprawozdawania Zdarzeń Medycznych oraz ruchu chorych.

  - Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

  - Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;

- Podane w niniejszym dokumencie oraz w Załączniku 1 oraz Załączniku 2 wymagania funkcjonalne usług i sprzętu komputerowego należy traktować jako minimalne.

- Termin realizacji

Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 15 marca 2022 r.

- Wymagania prawne.

Wszystkie zainstalowane i wdrożone składniki przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki publiczne oraz jednostki służby zdrowia, w tym w szczególności

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2019)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2019, poz. 1207)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

- Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. (ze zmianami publikowanymi w komunikatach Centrali NFZ)

- Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS

- Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

- Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

- Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

- Sposób obliczenia ceny oferty

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: czasu pracy, wykorzystanych materiałów i urządzeń, czynności konserwacyjnych, ubezpieczenia, magazynowania, transportu, rozładunku, wymaganego oznaczenia, dokonania odbiorów, gwarancji, kosztów licencji,  koszty instalacji, konfiguracji, integracji, wdrożenia oprogramowania, migracji danych, o  ile taka migracja danych (zależna od zakresu i przedmiotu oferty Wykonawcy) będzie konieczna dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz koszty wymaganych prawem opłat i podatków, a także wszystkie inne dodatkowe koszty, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne.

- Zamawiający wymaga, aby system informatyczny powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami technicznymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne w wykonanych pracach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, którymi przy wykonywaniu zamówienia będzie  się posługiwał.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność zgodną z posiadaną i wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą przetwarzania danych. Ewentualnie będzie w co najmniej 100% odtwarzać dotychczasowe możliwości funkcjonalne, obliczeniowe i zasoby na składowanie danych.

- Wymagania informacyjne w zakresie promocji dofinansowania

Wykonawca ma obowiązek oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów informacyjnych związanych z projektem, obowiązującymi logotypami oraz znakami graficznymi, w tym logotypami: Unii Europejskiej, Programu Regionalnego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawierającymi odpowiednie opisy.

- Plan Realizacji Zamówienia

- Wykonawca w terminie maksymalnie 15 dni od daty zawarcia umowy, jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dokument pn. Plan Realizacji Zamówienia (PRZ).

- PRZ musi obejmować co najmniej następujący zakres :

  - Analiza przedwdrożeniowa

  - Projekt Techniczny (PT)

  - Harmonogram realizacji usług instalacji i konfiguracji których zakres ramowy został opisany w pkt. XI „Dostawa, instalacja i konfiguracja”.

  - Wskazanie koordynatora realizacji Zamówienia po stronie Wykonawcy.

  - Wskazanie osób wchodzących w skład zespołu technicznego Wykonawcy, wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia.

  - Określenie zasad komunikacji pomiędzy osobami z zespołów technicznych Wykonawcy i Zamawiającego.

- Projekt Techniczny (PT) musi zawierać:

  - Docelową architekturę środowiska przetwarzania danych.

  - Docelową architekturę środowiska bazodanowego oraz aplikacyjnego elektronicznej dokumentacji medycznej.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego PRZ stanowi warunek konieczny przystąpienia do dostaw licencji, instalacji i konfiguracji oraz wdrażania oprogramowania.

- Zamawiający wymaga by PRZ został dostarczony Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej  na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf).

- Procedura akceptacji PRZ

  - Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania PRZ sprawdzi kompletność oraz poprawność merytoryczną, oceni dokument i dokona jego akceptacji lub odrzuci, przekazując jednocześnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia,

  - W przypadku, gdy Zamawiający odrzuci PRZ Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni od przekazania zastrzeżeń do PRZ dokona zmian w PRZ zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekaże kolejną wersję PRZ do oceny Zamawiającego.

  - Zamawiający po otrzymaniu kolejnej wersji PRZ, w terminie kolejnych 5 dni dokona oceny przekazanego PRZ dokona jego odbioru lub odrzuci, przekazując jednocześnie swoje zastrzeżenia Wykonawcy.

  - Procedura akceptacji PRZ może być powtarzana według reguł określonych powyżej do skutku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający odrzuci po raz trzeci PRZ, ma on prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia stosownej kary określonej w Umowie.

- Stan aktualny – wykaz posiadanych modułów systemu HIS:

W chwili obecnej Zamawiający posiada systemy InfoMedica w wersji 4.60.1.1 oraz AMMS w wersji 5.60.2.07 produkcji firmy Asseco S.A. w następującym zakresie funkcjonalnym:

| L.p. | Nazwa modułu | Producent | Nazwa systemu | liczba licencji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Finanse-Księgowość | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 2 |
|  | Rachunek Kosztów | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Rejestr Sprzedaży | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Kadry | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Płace | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Grafiki | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Gospodarka Magazynowo Materiałowa | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Obsługa kasy gotówkowej | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Środki Trwałe | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Wyposażenie | Asseco Poland S.A. | InfoMedica | 1 |
|  | Apteka | Asseco Poland S.A. | AMMS | 1 |
|  | Apteczka Oddziałowa | Asseco Poland S.A. | AMMS | 3 |
|  | Ruch Chorych | Asseco Poland S.A. | AMMS | 12 |
|  | e-skierowania | Asseco Poland S.A. | AMMS | OPEN |
|  | Rehabilitacja z kartą opieki fizjoterapeutycznej | Asseco Poland S.A. | AMMS | 1 |
|  | Gabinet Stomatologiczny | Asseco Poland S.A. | AMMS | 1 |
|  | Formularzowa Dokumentacja Medyczna - Edytor Formularzy + pakiet do 10 formularzy | Asseco Poland S.A. | AMMS | OPEN |
|  | Zdarzenia Medyczne | Asseco Poland S.A. | AMMS | OPEN |
|  | Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | Asseco Poland S.A. | AMMS | OPEN |

- Stan docelowy systemu HIS – zakres wdrożenia:

Zamawiający wymaga by w wyniku realizacji wdrożenia osiągnąć produkcyjnie działanie poniżej wymienionych modułów systemu HIS:

| L.p. | Nazwa modułu | liczba licencji |
| --- | --- | --- |
|  | Ruch Chorych | 12 |
|  | Rehabilitacja z kartą opieki fizjoterapeutycznej | 1 |
|  | Gabinet Stomatologiczny | 1 |
|  | Formularzowa Dokumentacja Medyczna - Edytor Formularzy + pakiet do 10 formularzy | OPEN |
|  | Zdarzenia Medyczne | OPEN |
|  | Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | OPEN |

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie wraz produkcyjnym uruchomieniem i szkoleniami z oprogramowania HIS u Zamawiającego w ramach powyżej wymienionych modułów, poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.:

- zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego

- uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych

- konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji

- konfiguracją struktury i kodów resortowych

- konfiguracją typów i grup personelu wraz z konfiguracją uprawnień dla typów personelu

- konfiguracją formatu Ksiąg Głównych, Oddziałowych, Ksiąg Pracowni

- konfiguracją wymaganych warunkami OPZ modułów

- konfiguracją max. 10 wydruków formularzy koniecznych do zaimplementowania w szpitalnym systemie informatycznym na podstawie wzorów obowiązujących w placówce Zamawiającego

- Dostawa, instalacja i konfiguracja

- Elementem realizacji zamówienia jest dostawa sprzętu oraz jego instalacja, konfiguracja, migracja danych (wtedy gdy jest konieczna) oraz produkcyjne uruchomienie.

- Sprzęt zgodne z wymaganiami Zamawiającego musi zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem koniecznym przystąpienia do instalacji i konfiguracji oprogramowania i sprzętu jest zaakceptowany przez Zamawiającego dokument PRZ. W przypadku braku zaakceptowanego PRZ, Wykonawcy nie zostanie udzielony dostęp do środowiska Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów i instrukcji obowiązujących w miejscu  instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednimi przepisami i instrukcjami.

- Podczas prac instalacyjnych Wykonawca musi zachować następującą kolejność prac:

  - powiadomić Zamawiającego minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych

  - zainstalować i skonfigurować oprogramowanie

  - dokonać weryfikacji poprawności działania

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza (dalej jako DP) wykonanego etapu przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- Informacje podstawowe o projekcie

- Wykaz dostarczonego sprzętu wraz z :

  - numerami seryjnymi (dla sprzętu komputerowego)

  - czasem i warunkami gwarancji (dla sprzętu komputerowego)

- Architekturę środowiska przetwarzania danych.

- Architekturę środowiska bazodanowego oraz aplikacyjnego elektronicznej dokumentacji medycznej.

- Opis podstawowych procedur administracyjnych.

- Dokumentację z wykonanych szkoleń, według wymagań określonych w Załączniku 1 do OPZ

- Zamawiający wymaga by DP została dostarczona Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy  w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej  na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf, vsdx).

- Odbiory

- Warunkiem zgłoszenia umowy do odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany poprzez przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (TA).

- TA mają na celu zweryfikowanie w rzeczywistych warunkach pracy osiągnięcie wymaganej w OPZ funkcjonalności.

- Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) przygotuje Wykonawca i przedstawi Zamawiający na minimum 5 dni przed planowaną datą przeprowadzenia TA

- Warunkiem przystąpienia do TA jest zatwierdzona przez Zamawiającego DP oraz zatwierdzony PTA.

- Procedura akceptacji DP oraz PTA

  - Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania DP / PTA sprawdzi ich kompletność oraz poprawność merytoryczną, oceni dokument i dokona jego akceptacji lub odrzuci, przekazując jednocześnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia,

  - W przypadku, gdy Zamawiający odrzuci DP / PTA, Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni od przekazania zastrzeżeń do DP / PTA, dokona zmian w DP / PTA, zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekaże kolejną wersję DP / PTA  do oceny Zamawiającego.

  - Zamawiający po otrzymaniu kolejnej wersji DP//PTA, w terminie kolejnych 5 dni dokona oceny przekazanej DP/PTA i dokona jej odbioru lub odrzuci, przekazując swoje zastrzeżenia Wykonawcy.

  - Procedura opisana w punktach 6.2 do 6.3 będzie powtarzana aż do przyjęcia DP / PTA, przy czym po przekroczeniu terminu realizacji zamówienia, określonego w rozdziale III, Wykonawcy zostaną naliczone stosowne kary umowne określone w Umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia TA przy pomocy firmy zewnętrznej.

- Pomyślne zakończenie TA jest warunkiem koniecznym do uznania przedmiotu umowy za zrealizowany zgodnie z postawionymi wymaganiami.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie Zamawiającemu

  - zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,

  - kompletu dokumentów potwierdzających warunki i termin udzielonej gwarancji i rękojmi

- Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego.

- Gwarancja

- Wymagania ogólne

Cały dostarczony sprzęt komputerowy musi zostać objęty gwarancją zgodnie z następującymi zasadami:

- Czas trwania gwarancji będzie liczony  od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (zgodnie z okresem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę)

- Usługi gwarancyjne muszą być świadczone przez Wykonawcę bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

- Wymagana minimalna długość okresów gwarancji – 24 miesiące

- Gwarancja dla sprzętu komputerowego – wymagania szczegółowe:

Cały dostarczony sprzęt komputerowy musi zostać objęty gwarancją zgodnie z następującymi zasadami:

- Czas trwania gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (zgodnie z okresem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę).

- Zamawiający wymaga udzielenia na cały dostarczony sprzęt komputerowy minimum 24  miesięcznej gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wymaga, by usługi gwarancyjne były świadczone przez producenta urządzenia bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta urządzenia w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

- Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu instalacji urządzenia, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonych urządzeń poza miejscem jego zainstalowania.

- Zamawiający wymaga zapewnienia reakcji serwisowej, rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, w godzinach pracy Zamawiającego.

- Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę elementów, uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe, o takich samych lub lepszych parametrach.

- Usługi gwarancyjne dla usług instalacji i konfiguracji obejmują rozwiązywanie i usuwanie problemów wynikających z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) musi zostać wykonana do końca następnego  dnia roboczego od momentu podjęcia reakcji serwisowej.

- W przypadku urządzenia, dla którego wymagany jest dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż urządzenie uszkodzone . Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni od zgłoszenia usterki.

- Urządzenie zastępcze zostanie podstawione przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego i skonfigurowane (według wymogów Zamawiającego) do pracy w warunkach produkcyjnych na koszt Wykonawcy. Urządzenie zastępcze nie będzie wymagało dodatkowych prac konfiguracyjnych po stronie Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzenia, które było naprawiane dwa razy Wykonawca zobowiązany jest wymienić to urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon w godzinach pracy Zamawiającego oraz przez e-mail lub stronę www  przez całą dobę;

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem awarii, a także konserwacją i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, a ten jej nie wykonał lub wykonał nieskutecznie.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia możliwości  sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Wraz z każdym dostarczonym urządzeniem wymagane jest zapewnienie wsparcia technicznego obejmującego w szczególności aktualizację oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach przez co najmniej czas trwania gwarancji i rękojmi.

- Przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapewni dostęp do stron internetowych producentów zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający:

  - pobieranie aktualizacji oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami

  - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej

  - dostęp do pomocy technicznej producentów

- Wykaz Załączników do OPZ

Załącznik 1	Wymagania na przeprowadzenie szkoleń

Załącznik 2	Wymagania na sprzęt komputerowy